|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta Nº** | 10 | | **Fecha** | 21 de Septiembre | |
| **Hora de Inicio** | | 8:14 pm | **Hora de terminación** | | 8:29 pm |
| **Modalidad** | Presencial | | | | |
| **Lugar** | Politécnico Grancolombiano sede calle 63 frente al salón 301 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Próxima Reunión** | | 22 de Septiembre | | **Hora** | 07:00 pm |
| **Lugar** | Virtual via Skype | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **OBJETIVO** | | | | | |
| * Socializar temas y compromisos del sprint actual * Acordar reunión para el 23 de septiembre | | | | | |
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| **AGENDA** | | | | | |
| 1. Acordar reunión del 23 de septiembre 2. Avances dudas y preguntas de cada compromiso. | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **DESARROLLO DE LA AGENDA** | | | | | | |
| 1. Para la reunión de mañana acordamos realizarla vía Skype en horas de la noche (7:00pm). 2. El equipo de desarrollo.  * Mauro Martínez: tuve inconvenientes con el programa framework 7 por lo que no es viable utilizarlo en el programa. * Carlos Sanz: debido al inconveniente vamos a utilizar JSF como desarrollo y JPA para la persistencia.   1. El equipo de diseño: * Víctor y Nicolás: vamos a manejar framework 7 para la parte de Diseño.   1. Scrum Master: * Jeimy Cardona: para realizar el tablero en zenhub tenemos que pasarnos a GitHub ya que con Gitlab no deja realizar la integración. | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  | |  | |
| **MATRIZ DE COMPROMISOS** | | | | | | |
| COMPROMISOS | | | RESPONSABLE | | FECHA DE ENTREGA | |
| Realización de CRUD del usuario | | | Carlos Sanz | | 23 de Septiembre | |
| Desarrollo del Login del usuario | | | Mauro Martínez | | 23 de Septiembre | |
| Diseño del Formulario del Login | | | Nicolás Silva | | 24 de Septiembre | |
| Creación y sentencias para CRUD | | | Víctor Sierra | | 23 de Septiembre | |
| Creación del tablero en Zenhub y Backlog | | | Jeimy Cardona | | 23 de Septiembre | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUMPLIMIENTO** | | |
| RESPONSABLE | TAREA REALIZADA | OBSERVACION |
| Carlos Sanz | Si | Se realiza entrega del Crud |
| Mauro Martínez | Si | Se realiza entrega del Login |
| Nicolás  Silva |  |  |
| Víctor Sierra |  |  |
| Jeimy Cardona | Si | Se realiza tablero en Zenhub y se carga el Backlog en GitHub |

|  |
| --- |
| **CONCLUSION CIERRE** |
|  |
|
|
|
|
|