|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta Nº** | 11 | | **Fecha** | 22 de Septiembre | |
| **Hora de Inicio** | | 7:10 pm | **Hora de terminación** | | 7:36 pm |
| **Modalidad** | Virtual | | | | |
| **Lugar** | Vía Skype | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Próxima Reunión** | | 23 de Septiembre | | **Hora** | 8:00 pm |
| **Lugar** | Virtual Vía Skype | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **OBJETIVO** | | | | | |
| * Socializar avances de los compromisos | | | | | |
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| **AGENDA** | | | | | |
| 1. Cada persona indicara el avance que ha tenido del segundo sprint planteado | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **DESARROLLO DE LA AGENDA** | | | | | | |
| 1. Desarrolladores.  * Carlos Sanz: se utilizará la tecnología maven para facilitar el desarrollo. * Mauro Martínez: Se realizará las primeras pruebas del formulario Login y registro   1. Diseñadores. * Víctor: He decidido usar Bootstrap para el diseño ya que framework 7 se lleva de mucho tiempo para entenderlo e implementarlo en el diseño.   + 1. Scrum Master: * Jeimy Cardona: Se realizó el Backlog y se vio tutoriales de zenhub. | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  | |  | |
| **MATRIZ DE COMPROMISOS** | | | | | | |
| COMPROMISOS | | | RESPONSABLE | | FECHA DE ENTREGA | |
| Entrega del Formulario de Login | | | Mauro Martínez | | 23 de Septiembre | |
| Entrega del formulario de datos del usuario | | | Carlos Sanz | | 23 de Septiembre | |
| Entrega del diseño de Login de usuario | | | Víctor sierra | | 23 de Septiembre | |
| Entrega del tablero Zenhub. | | | Jeimy Cardona | | 23 de Septiembre | |
| Inasistencia | | | Nicolás Silva | | Inasistencia | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUMPLIMIENTO** | | |
| RESPONSABLE | TAREA REALIZADA | OBSERVACION |
| Mauro Martinez | Si | Realizo entrega del Login del Usuario |
| Carlos Sanz | Si | Realizo entrega del formulario de datos del usuario |
| Víctor Sierra | Si | Realizo entrega del diseño del formulario de Login |
| Jeimy Cardona | Si | Creo tablero en Zenhub |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **CONCLUSION CIERRE** |
| * Se realizan entregas de los compromisos para esta reunión con la siguiente sugerencia y observación:  1. Se realizarán modificaciones de diseño y de validación de código para tener una mejor aplicación. |
|
|
|
|
|