|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta Nº** | 12 | | **Fecha** | 23 de Septiembre | |
| **Hora de Inicio** | | 8: 06 pm | **Hora de terminación** | | 8:46 pm |
| **Modalidad** | Virtual | | | | |
| **Lugar** | Vía Skype | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Próxima Reunión** | | 24 de Septiembre | | **Hora** | 8:20 pm |
| **Lugar** | Politécnico Grancolombiano Sede calle 65 sala de espera primer piso | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **OBJETIVO** | | | | | |
| * Socializar avances de los compromisos. * Capacitacion del tablero en Zenhub. | | | | | |
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| **AGENDA** | | | | | |
| 1. Cada persona indicara el avance que ha tenido del segundo sprint planteado. 2. Se dará una breve Capacitacion del tablero en Zenhub. | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **DESARROLLO DE LA AGENDA** | | | | | | |
| 1. Desarrolladores  * Carlos Sanz: Realice el formulario con JSF para el desarrollo, JPA para la persistencia, primefaces para la vista. * Mauro Martínez: Decidimos utilizar lo mismo con Carlos para tener más orden y para entender el código.   1. Diseñadores * Víctor Sierra: realice el diseño del formulario con Bootstrap (HTML y Css) * Nicolás Silva: Decidí usar solo HTML y Css para el diseño.   1. Scrum Master * Jeimy Cardona: se creó tablero en zenhub y subí archivo de Backlog en GitHub  1. Se realiza capacitacion del tablero zenhub atreves de pantalla compartida utilizando el primer problema (registro del formulario) | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  | |  | |
| **MATRIZ DE COMPROMISOS** | | | | | | |
| COMPROMISOS | | | RESPONSABLE | | FECHA DE ENTREGA | |
| Integrar diseño con el Código | | | Mauro Martínez | | 24 de Septiembre | |
| Integrar diseño con el Código | | | Carlos Sanz | | 24 de Septiembre | |
| Modificaciones de Campos de Texto | | | Víctor Sierra | | 24 de Septiembre | |
| Pruebas de Diseño y cambio de color | | | Nicolás Silva | | 24 de Septiembre | |
| Subir las actas a GitHub | | | Jeimy cardona | | 24 de Septiembre | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUMPLIMIENTO** | | |
| RESPONSABLE | TAREA REALIZADA | OBSERVACION |
| Mauro Martinez | No | Falta ultimar detalles. |
| Carlos Sanz | No | Falta ultimar detalles. |
| Victor Sierra | Si | Se realiza correcciones finales |
| Nicolas | ------- | Inasistencia reunion (24 de Septiembre) |
| Jeimy Cardona | No | Aun me falta subir las actas de las reuniones |

|  |
| --- |
| **CONCLUSION CIERRE** |
|  |
|
|
|
|
|