|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta Nº** | 14 | | **Fecha** | 25 de Septiembre | |
| **Hora de Inicio** | | 6: 25 pm | **Hora de terminación** | | 6:35 pm |
| **Modalidad** | Presencial | | | | |
| **Lugar** | Politécnico Grancolombiano Sede calle 65 sala de espera primer piso | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Próxima Reunión** | | 26 de Septiembre | | **Hora** | indefinida |
| **Lugar** | Politécnico Grancolombiano sede calle 65 salón 205 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **OBJETIVO** | | | | | |
| * Observar entrega del segundo sprint, validar y establecer que hizo falta o que modificaciones se deben realizar para el tercer Sprint. | | | | | |
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| **AGENDA** | | | | | |
| 1. Cada funcionario indicara la terminación del segundo sprint y si se cumplió con el objetivo requerido. | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **DESARROLLO DE LA AGENDA** | | | | | | |
| 1. Desarrolladores:  * Carlos Sanz: la parte del formulario del Login está totalmente completa, para el segundo formulario esta funcional, pero para la implementación del diseño no se realizó ya que no hubo compatibilidad con el código por lo que debemos generar la modificación para el tercer sprint a realizar.   1. Diseñadores: * Víctor Sierra: Se realizó entrega del formulario de Login el cual ya se encuentra implementado con su respectivo código y funcionalidad, para él según Formulario tuvimos inconvenientes de comunicación y no logramos que fuera creado con las mismas etiquetas por lo que complico un poco al momento de la implementación al código.   1. Scrum Master * Jeimy Cardona: se realiza el Backlog, se lleva un registro de Actas diario y se ha cumplido con todas las reuniones realizadas, se cumplió con las historias de usuario, falta un poco más de practica y de conocimiento a la hora de utilizar Zenhub aún quedan muchas dudas que se resolverán pronto. | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  | |  | |
| **MATRIZ DE COMPROMISOS** | | | | | | |
| COMPROMISOS | | | RESPONSABLE | | FECHA DE ENTREGA | |
| Subir las actas de las reuniones al GitHub | | | Jeimy Cardona | | 25 de Septiembre | |
| Realizar las modificaciones y las funciones para el tercer sprint | | | Carlo Sanz | | 26 de septiembre | |
| Tener más comunicación para el tercer sprint | | | Víctor Sierra | | 26 de septiembre | |
| Inasistencia | | | Mauro Martínez | | Inasistencia | |
| Inasistencia | | | Nicolás Silva | | Inasistencia | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUMPLIMIENTO** | | |
| RESPONSABLE | TAREA REALIZADA | OBSERVACION |
| Mauro Martinez | Si | Se realizó cierre del formulario |
| Carlos Sanz | Si | Se realizó cierre del formulario |
| Víctor Sierra | Si | Se realizó cierre del formulario |
| Nicolás  Silva | Si | Se realizó cierre del formulario |
| Jeimy Cardona | Si | Se realizó cierre del Sprint |

|  |
| --- |
| **CONCLUSION CIERRE** |
| * Todos tenemos claro lo que se realizó en el Segundo Sprint, aun nos toca realizar el diseño del formulario prácticas deportivas para cerrarla. * Se vio el compromiso y la dedicación de todos los funcionarios para sacar este sprint adelante. |
|
|
|
|
|