|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta Nº** | 15 | | **Fecha** | 26 de Septiembre del 2018 | |
| **Hora de Inicio** | | 07:02 pm | **Hora de terminación** | | 8: 35 pm |
| **Modalidad** | Presencial | | | | |
| **Lugar** | Politécnico Grancolombiano Sede calle 65 salón 205 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Próxima Reunión** | | 27 de septiembre del 2018 | | **Hora** | 11:30 pm |
| **Lugar** | Virtual Vía Skype | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **OBJETIVO** | | | | | |
| * Definir tareas para realizar el tercer sprint * Definir roles de los funcionarios * Conclusiones del cierre del segundo sprint. | | | | | |
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| **AGENDA** | | | | | |
| 1. Socializaremos las tareas que vamos a realizar para nuestro tercer Sprint 2. Definiremos los roles para cada usuario para esta semana del tercer sprint 3. Finalizaremos con las conclusiones, observaciones del segundo sprint para dar cierre. | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **DESARROLLO DE LA AGENDA** | | | | | | |
| 1. Para nuestro tercer sprint decidimos realizar las tareas de puntos de encuentro y el chat con el usuario de grupo. 2. Reasignación de Roles  * Scrum Master: Nicolás Silva * Diseñadores: mauro Martínez, Carlos Sanz * Desarrolladores: Víctor Sierra, Jeimy Cardona  1. Conclusiones del segundo Sprint.  * Realizamos las conclusiones en el acta número 14 del cierre final del segundo sprint | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  | |  | |
| **MATRIZ DE COMPROMISOS** | | | | | | |
| COMPROMISOS | | | RESPONSABLE | | FECHA DE ENTREGA | |
| Proceso de Actas, Reuniones, Historia de usuario(adicional), grafica. | | | Nicolás Silva | | 02 de Octubre | |
| Diseño de la imagen de puntos de encuentro en el mapa, Parte del diseño para el chat | | | Mauro Martínez | | 01 de Octubre | |
| Diseño de formulario prácticas deportivas, diseño del chat, y apoyo de imagen puntos de encuentro | | | Carlos Sanz | | 01 de octubre | |
| Implementación y codificación de la imagen puntos de encuentro y chat | | | Víctor Silva | | 01 de Octubre | |
| Implementación y codificación de la imagen puntos de encuentro y chat | | | Jeimy Cardona | | 01 de octubre | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUMPLIMIENTO** | | |
| RESPONSABLE | TAREA REALIZADA | OBSERVACION |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **CONCLUSION CIERRE** |
|  |
|
|
|
|
|