|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta Nº** | 8 | | **Fecha** | 19 de Septiembre del 2018 | |
| **Hora de Inicio** | | 07:12 pm | **Hora de terminación** | | 08:37 pm |
| **Modalidad** | Presencial | | | | |
| **Lugar** | Politécnico Grancolombiano sede calle 65 salón 205. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Próxima Reunión** | | 20 de Septiembre | | **Hora** | 6:20 pm |
| **Lugar** | Politécnico Grancolombiano sede calle 63 frente al salón 310 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **OBJETIVO** | | | | | |
| * Definir el segundo sprint del proyecto * Cambiar roles del equipo * Intercambiar opiniones de las conclusiones del primer sprint de la semana | | | | | |
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| **AGENDA** | | | | | |
| 1. Definir roles del equipo 2. Realizar el registro de ingreso con los datos básicos del cliente. 3. Realizar y desarrollar el formulario de registro de información detallada del cliente como (peso, estatura, edad, km recorridos) 4. Realizar el tablero en zenhub 5. Realizar las historias de usuario | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |
| **DESARROLLO DE LA AGENDA** | | | | | |
| 1. Como equipo tomamos la decisión de intercambiar de roles cada 2 semanas, teniendo en cuenta que todos pasaremos por todos los roles. 2. Se realizará un formulario con los siguientes datos (nombre, apellidos, usuario, contraseña) 3. Se realizará un formulario de registro para el cliente con datos e información más detallada como (estatura, edad, peso, km recorridos en la bici) 4. Realizar el tablero y las tareas en zenhub como se había acordado para llevar un seguimiento del proyecto 5. Se realizaran las historias de usuario como requerimiento. | | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  | |  |
| **MATRIZ DE COMPROMISOS** | | | | | |
| COMPROMISOS | | | RESPONSABLE | | FECHA DE ENTREGA |
| Realizar el tablero en Zenhub, Actas y reuniones, Backlog, historias de usuario. Realizar las respectivas pruebas de funcionalidad. | | | Jeimy Cardona  (Scrum Master)(pruebas) | |  |
| Desarrollar los dos formularios de registro inicial y registro detallado. | | | Mauro Martinez  (Desarrollador) | |  |
| Desarrollar los dos formularios de registro inicial y registro detallado. | | | Carlos Sanz  (Desarrollador) | |  |
| Diseñar los formularios y la interfaz de la aplicación una vez el cliente ingrese los datos de los 2 formularios. | | | Victor Sierra  ( Diseñador) | |  |
| Diseñar los formularios y la interfaz de la aplicación una vez el cliente ingrese los datos de los 2 formularios. | | | Nicolas Silva  (Diseñador) | |  |