|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta Nº** | 9 | | **Fecha** | 20 de Septiembre del 2018 | |
| **Hora de Inicio** | | 6:20 pm | **Hora de terminación** | | 6:36 pm |
| **Modalidad** | Presencial | | | | |
| **Lugar** | Politécnico Grancolombiano Sede calle 63 frente al salón 310 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Próxima Reunión** | | 21 de Septiembre del 2018 | | **Hora** | 6:20 pm |
| **Lugar** | Politécnico Grancolombiano sede calle 63 frente al salón 301 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **OBJETIVO** | | | | | |
| * Avances del segundo Sprint * Reunión extra * Dudas e inconvenientes. | | | | | |
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| **AGENDA** | | | | | |
| 1. Cada persona indicara el avance que ha tenido del segundo sprint planteado. 2. Realizaremos una reunión extra para avanzar con rapidez y calidad 3. Resolveremos dudas, problemas e inquietudes de los avances realizados. | | | | | |
|
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **DESARROLLO DE LA AGENDA** | | | | | | |
| 1. Uno de los Diseñadores instalo el programa Framework 7 y el aplicativo Cordova para iniciar la parte visual de los formularios y de la interfaz principal del usuario.  * El Scrum master realizo el formato de actas y realiza el seguimiento a las reuniones realizadas  1. Decidimos realizar una reunión extra el día sábado 22 de septiembre del 2018 a las 7:00 pm en donde socializaremos la metodología de Scrum y nos apoyaremos en los inconvenientes que tengamos de nuestros compromisos. 2. Se realizó retroalimentación de la metodología Scrum y la entrega del segundo Sprint ( de aquí parte la idea de la reunión extra) | | | | | | |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  | |  | |
| **MATRIZ DE COMPROMISOS** | | | | | | |
| COMPROMISOS | | | RESPONSABLE | | FECHA DE ENTREGA | |
| Descargar Framework 7 | | | Mauro Martínez  (Desarrollador) | |  | |
| Descargar Framework 7 | | | Carlos Sanz  (Desarrollador) | |  | |
| Aprender el funcionamiento de Framework 7 | | | Víctor Sierra  (Diseñador) | |  | |
| Realizar el Backlog y registro en zenhub | | | Jeimy Cardona  (Scrum Master) | | 22 de Septiembre | |
| Inasistencia | | | Nicolás silva  (Diseñador) | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUMPLIMIENTO** | | |
| RESPONSABLE | TAREA REALIZADA | OBSERVACION |
| Mauro Martinez |  |  |
| Carlos Sanz |  |  |
| Victor Sierra |  |  |
| Jeimy Cardona |  |  |
| Nicolas Silva |  | Inasistencia |

|  |
| --- |
| **CONCLUSION CIERRE** |
|  |
|
|
|
|
|